Exposee

Planung und Implementierung einer Event-Verwaltungs-App in Android Studio auf Basis von Java und mit Hilfe von Firebase im Rahmen eines Projekts in AEP.

Bearbeitungszeitraum: 25.09.2019 – 11.02.2020

EVA 
(Event-Verwaltungs-App)

AEP-Projektarbeit mit Android Studio

Schwertl Julian & Jordan Alexander

Auszubildende Fachinformatiker: Anwendungsentwicklung

Inhalt

1.	Projektauftrag	1

1.1.	Projektumfeld	1

1.2.	Projektziel	1

1.3.	Projektabgrenzung	1

2.	Projektplanung	2

2.1.	Allgemeine Funktionalität	2

2.2.	IST-Analyse	2

2.3.	Soll-Konzept	2

2.4.	Vorgehensmodell	2

2.5.	Zeitplanung	2

3.	Projektdurchführung	2

3.1.	Implementierung	2

3.2.	Aufgetretene Probleme	2

3.3.	Qualitätssicherung	2

4.	Projektabschluss	2

4.1.	Soll-Ist-Vergleich	2

4.2.	Kostenanalyse	2

4.3.	Fazit	2

4.4.	Ausblick	2

5.	Anhang	2

5.1.	Glossar	2

5.2.	Quellen	2

5.3.	Anhang	2

# Projektauftrag

Im Rahmen der schulischen Ausbildung im Fach AEP (anwendungsentwickelndes Programmieren) soll eine Applikation für Android-Smartphones erstellt werden. Die Anwendungsentwickler der 12. Klasse der Fachinformatiker sollen hierfür durch Teamarbeit von je zwei Personen mittels Java eigenständig in Android Studio eine Anwendung nach bestimmten Prozessschritten entwickeln. Diese Schritte sind:

- Ein eigenes Konzept entwickeln

- Einen Zeitplan mit Meilensteinen erstellen

- Aufgaben fair verteilen

- Eine Dokumentation anfertigen

- Eine Abschlusspräsentation halten

Ferner soll das Projekt folgende Funktionen und Bedingungen unterstützen:

- Zugriff durch mehrere User

- Online-Anbindung

- Personalisierter Login mit Registrierungsfunktion

- Versionskontrolle mit GIT

- Lauffähigkeit auf Android-Smartphones Version 8 und höher

Der Bearbeitungszeitraum für dieses Projekt liegt zwischen dem 25. September 2019 und dem 7. Februar 2020. Die Ausarbeitung des Projekts unter dem Namen EVA(Event-Verwaltungs-App) übernimmt ein Team aus den Schülern Julian Schwertl und Alexander Jordan.

## Projektumfeld

Als Umfeld für das Projekt dienen ein Großteil der AEP-Stunden unter der Aufsicht von Herrn Pfleiderer im Rahmen des Schulbesuchs der Anwendungsentwickler der Klasse IT12B. Um dieses Projekt kümmert sich ein Team aus Julian Schwertl und Alexander Jordan mit Herrn Pfleiderer als Ansprechpartner bei Problemfällen und allgemeinen Fragen zum Projekt. Als Software und Hardware werden verwendet:

- Android Studio Version 3.5.3

- Java Version 1.8.0_202

- Android Phone (Samsung Galaxy A70 mit Version A705FNXXU5ASL4)

- GIT Version 2.22.0.windows.1 (zum Stand 4.02.2020 die aktuelle Version)

- Firebase Database Version 18.0.1

- Firebase Authentication Version 18.0.1

- Google Play Services Authentication Version 17.0.0

Weiterhin muss beachtet werden, dass Android Studio der Versionen 3.2.1 und höher folgende Mindestvoraussetzungen an einen Entwicklungsrechner stellt:

- Microsoft Windows 7/8/10 (32-bit or 64-bit)

- Mindestens 3GB RAM, 8 GB RAM empfohlen (zuzüglich 1 GB für den Android Emulator)

- 2 GB freier Festplattenspeicher, 4 GB empfohlen (500 MB für IDE zuzüglich 1.5 GB für Android SDK und „emulator system image“)

- Minimale Bildschirmauflösung von 1280 x 800

## Projektziel

Das Ziel dieses Projekts ist eine Event-Verwaltungs-App, die es den Nutzern erlaubt Events zu erstellen, diese online zu speichern und andere Nutzer einzuladen. Eingeladene Personen können die Events, zu denen sie eingeladen wurden sehen und angeben ob sie daran teilnehmen. Zur besseren Übersicht werden eingeladene Nutzer farblich unterlegt, entsprechend ihrer Zusage, Absage oder Enthaltung.

## Projektabgrenzung

### Das Projekt und dessen Dokumentation dürfen nur bearbeitet werden im Zeitraum vom 25. September 2019 bis hin zum 11. Februar 2020. Für die Präsentation gilt ebenfalls eine Frist bis zum 11. Februar 2020, an dem diese gehalten werden muss. Die beiden Hauptverantwortlichen (Julian Schwertl und Alexander Jordan) sind frei in ihrer Auswahl wie sie das Projekt umsetzen, solange sie im vordefinierten Rahmen (siehe 1. Projektauftrag) bleiben. Die Zeitplanung in Form von Meilensteinen mit fixen Datumsangaben muss dem Kursleiter Herr Pfleiderer ab 8. November 2019 vorliegen. Während der festgelegten Bearbeitungszeit im Klassenraum soll Herrn Pfleiderer der jeweilige Fortschritt des Projekts demonstriert werden.

# Projektplanung

## Allgemeine Funktionalität

Die Verwendung der Applikation verläuft nach folgendem Schema:

Als erstes wird dem Benutzer ermöglicht sich mittels eines Google-Kontos anzumelden oder ein neues zu erstellen. Bei erfolgreichem Login gerät der Nutzer auf eine Seite, die eine Übersicht über alle Events, zu denen dieser eingeladen wurde, bereitstellt. Außerdem kann mittels eines Buttons im unteren Bereich ein neues Event erstellt werden. Über einen anderen Button ist es dem Nutzer möglich sich auszuloggen, wodurch dieser wieder auf die Startseite gelangt. Wenn man ein neues Event erstellen möchte so muss man einen Namen für dieses Event eingeben, sowie auch ein Datum und einen Ort. Selbst wird der Nutzer automatisch eingeladen, für weitere Einladungen wird eine Liste aller Nutzer angezeigt. Bei der Event-Erstellung existieren drei Buttons. Mit diesen lassen sich die Felder leeren, die Event-Erstellung abbrechen oder das Event speichern. Wenn der Nutzer versucht ein Event zu speichern, wird kontrolliert ob die Felder leer sind. Ist eines der Felder leer, so bleibt der Nutzer bei der Eventerstellung, andernfalls gelangt er zur Übersicht zurück. INSERT: EVENT-TEILNAHME

## Ist-Analyse

Zu Beginn des Projekts existiert noch keinerlei Grundlage, abgesehen von den Programmen und Geräten, die verwendet werden sollen.

## Soll-Konzept

Am Ende des Projekts soll eine fertige und lauffähige Applikation bestehen, die es Nutzern erlaubt sich einzuloggen, Events zu erstellen, andere Nutzer dazu einzuladen und eine Übersicht haben wer zu welchen Events kommt.

## Vorgehensmodell

Als Vorgehensmodell für dieses Projekt ist eine inkrementelle Arbeitsweise angesetzt. Dieses Modell zeichnet sich dadurch aus, dass das Projekt zu jedem abgeschlossenen Entwicklungsschritt funktionsfähig ist. Folglich werden weitere „Features“ erst dann hinzugefügt, sobald die momentane Basis stabil läuft. Besonders über eine Versionskontrollmöglichkeit wie GIT ist dieser Ansatz gut nachvollziehbar und mögliche Fehler und Probleme können einfacher zurückverfolgt werden, da die gemachten Änderungen gut ersichtlich sind.

## Zeitplanung

Unter Verwendung der Meilensteine entstand folgender Zeitplan:

- Erstellen eines Konzepts und Zeitplans (bis 8. November 2019)

- Einarbeiten in Android Studio (bis 15. November 2019)

- Nutzer-Registrierung (bis 22. November 2019)

- Event-Erstellung (Event-Liste) (bis 20. Dezember)

- Einladung zu Events (bis 6. Januar)

- Eingeladene Nutzer in Liste anzeigen und mit Farbe umranden, je nach Teilnahmestatus (bis 24. Januar)

- Verbleibende Fehler beseitigen (und allgemeiner Zeitpuffer) (bis 4. Februar)

- Dokumentation erstellen (bis 7. Januar)

- Präsentation erstellen (bis 11. Januar)

# Projektdurchführung

## Implementierung

### Allgemeine Konzepterarbeitung

### Aufsetzen der GIT-Versionsverwaltung

### Erste Schritte mit Android Studio

### Verknüpfung mit Firebase

#### Erstellen eines SHA1-Keys und Hinterlegen in Firebase

#### Um gewisse Features von Firebase (wie zum Beispiel Google Sign-In) in Android Studio als Entwickler zu verwenden benötigt man für Entwicklungsgeräte mitunter einen eigenen SHA1-Key. Für gewöhnlich wird dieser, sobald man sich das erste Mal von einem Gerät eingeloggt hat und ein Projekt von dort aus testet automatisch generiert und hinterlegt. Es ist aber auch möglich diesen manuell zu erstellen und zu hinterlegen. Um diesen SHA1-Key in Windows zu erstellen muss zuerst Java auf dem Rechner installiert sein. Nur mit Java erhält man die Möglichkeit die sogenannte „keytool“-Funktion in der Kommandozeile zu verwenden. Über den Aufruf „keytool -exportcert -list -v \-alias <Schlüsselname> -keystore <Pfad zum Produktions-Keystore>“ wird ein Fingerprint des SHA1-Zertifikats erstellt. Dieser Fingerprint ist ein Wert mit einer Länge von 20 Byte, für gewöhnlich angezeigt in hexadezimaler Form mit Doppelpunkten zwischen jedem Bytewert.

Nachdem man sich auf der Firebase-Webseite mit seinem Entwickler-Account eingeloggt hat und sein Projekt ausgewählt hat muss man auf das Zahnrädchen im oberen linken Bildschirm-Bereich klicken. Damit gelangt man zu den Einstellungen. Unter den allgemeinen Einstellungen, im Feld „Your apps“ kann man die gewünschte App auswählen und über die Funktion „Add fingerprint“ einen weiteren Key hinzufügen. Ferner kann man hier auch die Keys der anderen Entwickler sehen.

## Aufgetretene Probleme

### Exception in Firebase Database runloop

Während der Implementierung kam ein Fehler auf, der den Wechsel vom Google-Login auf die Event-Übersicht unmöglich machte. Das Log zeigte einen Fehler an mit der Bezeichnung „Exception in Firebase Database runloop“. Nach etwas Recherche im Internet stellte sich heraus, dass ältere Versionen der Firebase Database diesen Fehler aufwiesen. Zur Behebung des Problems wurde in der „build.gradle (Module: app)“-Datei unter den „dependencies“ eine Zeile mit dem Wert „implementation ‘com.google.firebase:firebase-database:18.0.1‘“ eingefügt. Das Programm lief im Anschluss wieder normal.

### Entwickeln mit multiplen Geräten – Developer-Modus auf Smartphone

Bei der Verwendung des realen Samsung Galaxy A70 Android Smartphones als Testgerät an einem anderen Rechner trat ein merkwürdiges Problem auf. Aus unerklärlichen Gründen löste die automatische Frage, ob das angeschlossene Gerät Entwickler-Zugriff auf das Smartphone haben darf. In Folge dessen wurde der Rechner auch nicht in die Liste der Entwicklungsgeräte aufgenommen, was dafür sorgte, dass von diesem Rechner aus, das Projekt nicht via Android Studio installiert werden konnte. Im Internet fand sich ein simpler Workaround für dieses Problem:

Unter den Developer-Optionen auf dem Smartphone zu der Einstellung „Revoke USB debugging authorizations“ navigieren und anklicken. In Folge dessen resettet sich die Liste der authorisierten Entwicklungsgeräte und dadurch reagiert das Handy wieder, wenn man einen Entwicklungsrechner anschließt.

### Entwickeln mit multiplen Geräten – SHA1-Key

Da an diesem Projekt auch außerhalb der Schule gearbeitet wurde, kam es auch dazu, dass andere Entwicklungsumgebungen verwendet wurden. Hierdurch entstand allerdings ein unvorhersehbares Problem, da bei dem Versuch das Projekt auf dem Heimrechner mit demselben Account wie in der Schule zu testen der Wechsel auf die Event-Übersicht nicht mehr funktionierte. Durch weitläufige Recherche stellte sich heraus, dass der SHA1-Key, der in Firebase hinterlegt werden muss nicht nur Entwickler- sondern auch Entwicklungsgerät-abhängig ist. In diesem Fall musste ein neuer SHA1-Key erstellt und auf Firebase hinterlegt werden (siehe 3.1.4.1). Nach dieser Anpassung war das Projekt wieder voll funktionsfähig.

Alternativ

## Qualitätssicherung

# Projektabschluss

## Soll-Ist-Vergleich

## Kostenanalyse

## Fazit

## Ausblick

# Anhang

## Glossar

SHA1: Secure Hash Algorithm 1

## Quellen

Abd Alrahaman Hajjar

## Anhang